Текст извещения

Войсковая часть 25504 извещает

о проведении запроса котировок цен.

- Почтовый адрес: 181352, Псковская область г. Остров-2  войсковая часть 25504. Контактное лицо – командир в/ч 25504 Новиков Вадим Анатольевич,

Консультант по техническим вопросам – Пегарьков Александр Викторович.

Тел.88115233469

- Источник финансирования – средства федерального бюджета.

3.   Наименование и место выполнения работ -

Ремонт объекта в/ч 25504:  Ремонт молниезащиты склада ГСМ (лаборатория инв.№ 24, служебное здание инв.№ 174): Согласно перечня (приложение № 1). Выполнение работ из материала подрядчика.

- Максимальная цена контракта – до 250 тыс.руб.

- Сроки выполнения работ – до 15 сентября 2008 года.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Авансирование работ в размере  20% сметной стоимости, безналичный расчет, окончательный расчет в течении 10 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

- Котировочные заявки принимаются в письменной форме  в течении 5 рабочих дней  со дня опубликования извещения о проведении запроса котировок по адресу, указанному в п.1.

- Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, сроки и качество выполнения работ, срок гарантийных обязательств по качеству работ не менее 2-х лет.

# Приложение № 1

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

Объемов и видов работ по объекту: Ремонт объекта в/ч 25504:  Ремонт молниезащиты склада ГСМ (группа 2):

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка вручную грунта 3 группы в котлованах под фундаменты | 100 м3 | 0,072 |
|  | Засыпка вручную пазух котлованов и ям грунтом 3 группы | 100 м3 | 0,026 |
|  | Устройство фундаментов под молниеотводы | 100 м3 | 0,046 |
|  | Установка анкерных болтов | т | 0,317 |
|  | Изготовление молниеприемников | т | 2,472 |
|  | Монтаж отдельно стоящих опор молниеприемников | т | 2,472 |
|  | Установка растяжек | шт | 8 |
|  | Установка тросового каната | 100 м | 2,12 |
|  | Окраска металлических конструкций | 100 м2 | 1,53 |