01 января 2008 г.

# Извещение № 20

# о проведении конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилых многоквартирных домов управляющей организации

# ООО «Стройсервис» в г. Остров.

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350, г. Остров, ул. Островских Молодогвардейцев д.1 каб. № 28; тел. 32926; факс 31945; e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Александрова Оксана Александровна, консультант по техническим вопросам – начальник МУП УЖКХ Тимофеев Виталий Николаевич, тел. 34037.

2. Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис». 181350 Псковская обл., г. Остров, ул. Большая Пионерская, д. 1, контактное лицо – зам. директора Зангиев  Таймураз Юрьевич, тел. 36827.

3. Источник финансирования – средства, предусмотренные в рамках реализации областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году» на территории Псковской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

4. Наименование и место выполнения работ – Ремонт жилых многоквартирных домов управляющей организации ООО «Стройсервис» г. Остров.

Отбор подрядных организаций ведется по следующим лотам:

- Лот № 1: Ремонт жилого дома №4 пер. Кирпичный, г. Остров.

Максимальная цена договора – 792 221 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №1, включая их объем, приведен в Приложении №1 к настоящему извещению.

- Лот № 2: Ремонт жилого дома №2 ул. Спартака г. Остров.

Максимальная цена договора – 538 200 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №2, включая их объем, приведен в Приложении №2 к настоящему извещению.

- Лот № 3: Ремонт жилого дома №145 ул. Освобождения, г. Остров.

Максимальная цена договора – 508 000 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №3, включая их объем, приведен в Приложении №3 к настоящему извещению.

5. Договор подряда может быть заключен в течение 3-х дней с момента подписания протокола подведения итогов конкурсного отбора (выбора подрядной организации).

6. Подробное описание работ, условий участия в конкурсном отборе и предъявляемых к участникам требований, а также процедуры проведения конкурсного отбора содержится в конкурсной документации, которая размещена на официальном сайте Островского района (адрес сайта указан в п. 7 настоящего извещения). Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются любому заинтересованному лицу бесплатно, по письменному запросу в адрес уполномоченного органа, в том числе в форме электронного документа. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

7. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по форме, установленной конкурсной документацией, не позднее 15 дней со дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора подрядных организаций на официальном сайте Островского района по адресу: www.ostrov-city.ru, а так же на сайте Псковской области (www.pskov.ru) и в газете «Островские вести», и должны быть получены по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения не позднее 15 часов 16 января 2009 года.

8. Дата начала подачи заявок: «02» января 2009 года.

9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и рассмотрение заявок состоится 16 января 2009 года в 1500 и 1600 соответственно, по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения.

10. Подведение итогов конкурсного отбора состоится в Администрации Островского района по адресу: 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев д. 1 каб. №28 19 января 2009 года в 1500.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсном отборе и размер обеспечения исполнения договора подряда не установлены.

12. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Зам. директора ООО «Стройсервис»:                                             Зангиев Т.Ю.

Приложение № 1

Ремонт  многоквартирного жилого дома № 4 пер. Кирпичный г. Остров

| N п.п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |
| 1.1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100м2 | 0,04 |
| 1.2 | Разборка покатых кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 6,13 |
| 1.3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100м | 6 |
| 1.4 | Устройство кровель из волнистых асбетоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 6,13 |
| 1.5 | Установка в жилых общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в каменных кладных стенах площадью проема до 2м2 | 100м2 | 0,04 |
| 1.6 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в 1 канал | 100м | 0,1 |
| 1.7 | Огнезащита деревянных конструкций, балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0,45 |
| 1.8 | Огнезащита обрешоток под кровлю | 1000м2 | 0,613 |
| 1.9 | Простое оштукатуривание дымовых труб | 100м2 | 0,2 |
| 1.10 | Окраска труб по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,2 |
| 1.11 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0,048 |
| 1.12 | Изготовление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100труб | 0,1 |
| 1.13 | Мусор строительный с погрузкой вручную – погрузка | т | 11,45 |
| 1.14 | Мусор строительный с погрузкой вручную – разгрузка | т | 11,45 |
| 1.15 | Перевозка мусора – расстояние перевозки 5 км | т | 11,45 |
|  | Раздел 2. Ремонт фасада |  |  |
| 2.1 | Очистка вручную поверхности фасадов с земли и лесов | 100м2 | 3,75 |
| 2.2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм | 100м2 | 0,75 |
| 2.3 | Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов | 100м2 | 3,75 |
| 2.4 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100м2 | 3,75 |
| 2.5 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100м2 | 3,75 |
| 2.6 | Установка и разборка наружниых инвентарных лесов высотой до 16м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 | 0,8 |
| 2.7 | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунта 2 | 100м3 | 0,1594 |
| 2.8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 150 мм | 100м3 | 0,1196 |
| 2.9 | Устройство стяжек цементных толщиной 200мм – отмостка | 100м2 | 0,7972 |
| 2.10 | Устройство стяжек цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжкитолщиной 200мм – отмостка | 100м2 | 12,7552 |
| 2.11 | Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых | м3 | 7,972 |
| 2.12 | Мусор строительный с погрузкой вручную – погрузка | т | 3,63 |
| 2.13 | Мусор строительный с погрузкой вручную – разгрузка | т | 3,63 |
| 2.14 | Перевозка мусора – расстояние перевозки 5 км | т | 3,63 |
|  | Раздел 3. Ремонт внутренних инженерных сетей (системы электроснабжения) |  |  |
| 3.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1м, | 100м каб | 0,15 |
| 3.2 | Пробивка в кирпичных стенах круглых отверстий диаметром до 50мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0,15 |
| 3.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0,75 |
| 3.4 | Устройства вводно-распределительные устанавливаемые на сене распорными дюбелями, масса щитка, кг до 6 | шт | 1 |
| 3.5 | Установка счетчиков однофазных на готовом основании | шт. | 1 |
| 3.6 | Труба стальнаяд. 40мм по стенам и потолкам, длина 3м |  |  |
| 3.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы металлические рукава. Провод многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35мм2 | 100м | 0,25 |
| 3.8 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюблями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 11 |
| 3.9 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 11 |
| 3.10 | Кабель-канал по стенам и потолкам, дл. м2 | 100м | 0,8 |
| 3.11 | Заделки концевые сухие для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сесение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 48 |
| 3.12 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами одноламповый | 100шт | 0,04 |
| 3.13 | выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.14 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0,1 |
| 3.15 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм | 100м | 0,06 |
| 3.16 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм | 100м | 0,28 |

Приложение № 2

Ремонт  многоквартирного жилого дома № 2 ул. Спартака г. Остров

| N п.п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |
| 1.1 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,02 |
| 1.2 | Разборка покатых кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 3,07 |
| 1.3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100м | 0,2 |
| 1.4 | Устройство кровель из волнистых асбетоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 3,07 |
| 1.5 | Устройство слуховых окон | слух. окон | 2 |
| 1.6 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в 1 канал | 100м | 0,06 |
| 1.7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% добавлять на каждый следующий канал 6м*2кан=12м | 100м | 0,12 |
| 1.8 | Огнезащита деревянных конструкций, балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0,6 |
| 1.9 | Огнезащита обрешоток под кровлю | 1000м2 | 0,307 |
| 1.10 | Простое оштукатуривание дымовых труб | 100м2 | 0,12 |
| 1.11 | Окраска труб по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,12 |
| 1.12 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0,045 |
| 1.13 | Простая окраска масляными составами по дереву рам слуховых окон 0,45*2*1,2(коэф=1,2)=1,08 | 100м2 | 0,0108 |
| 1.14 | Изготовление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100труб | 0,04 |
| 1.15 | Мусор строительный с погрузкой вручную – погрузка | т | 7 |
| 1.16 | Мусор строительный с погрузкой вручную – разгрузка | т | 7 |
| 1.17 | Перевозка мусора – расстояние перевозки 5 км | т | 7 |
|  | Раздел 2. Ремонт фасада |  |  |
| 2.1 | Очистка вручную поверхности фасадов с земли и лесов | 100м2 | 3,4 |
| 2.2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм | 100м2 | 0,08 |
| 2.3 | Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов | 100м2 | 3,4 |
| 2.4 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100м2 | 3,4 |
| 2.5 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100м2 | 3,4 |
| 2.6 | Установка и разборка наружниых инвентарных лесов высотой до 16м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 | 3,4 |
| 2.7 | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунта 2 | 100м3 | 0,1088 |
| 2.8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 150 мм | 100м3 | 0,0816 |
| 2.9 | Устройство стяжек цементных толщиной 200мм – отмостка | 100м2 | 0,544 |
| 2.10 | Устройство стяжек цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжкитолщиной 200мм – отмостка | 100м2 | 8,7 |
| 2.11 | Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых | м3 | 5,66 |
| 2.12 | Мусор строительный с погрузкой вручную – погрузка | т | 0,3 |
| 2.13 | Мусор строительный с погрузкой вручную – разгрузка | т | 0,3 |
| 2.14 | Перевозка мусора – расстояние перевозки 5 км | т | 0,3 |
|  | Раздел 3. Ремонт внутренних инженерных сетей (системы электроснабжения) |  |  |
| 3.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1м, | 100м каб | 0,15 |
| 3.2 | Пробивка в кирпичных стенах круглых отверстий диаметром до 50мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0,15 |
| 3.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0,75 |
| 3.4 | Устройства вводно-распределительные устанавливаемые на сене распорными дюбелями, масса щитка, кг до 6 | шт | 1 |
| 3.5 | Установка счетчиков однофазных на готовом основании | шт. | 1 |
| 3.6 | Труба стальнаяд. 40мм по стенам и потолкам, длина 3м |  |  |
| 3.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы металлические рукава. Провод многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35мм2 | 100м | 0,25 |
| 3.8 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюблями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 11 |
| 3.9 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 11 |
| 3.10 | Кабель-канал по стенам и потолкам, дл. м2 | 100м | 0,8 |
| 3.11 | Заделки концевые сухие для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сесение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.12 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами одноламповый | 100шт | 0,04 |
| 3.13 | выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0,04 |
| 3.14 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0,1 |
| 3.15 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм | 100м | 0,06 |
| 3.16 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм | 100м | 0,28 |

Приложение № 3

Ремонт  многоквартирного жилого дома № 145  ул. Освобождения г. Остров

| N п.п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |
| 1.1 | Разборка покатых кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 4,20 |
| 1.2 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100м2 | 4,20 |
| 1.3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен | 100м | 4,20 |
| 1.4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт | 12 |
| 1.5 | Разборка фронтонов | 100м2 | 0,752 |
| 1.6 | Разборка карнизов | 100м2 | 0,263 |
| 1.7 | Установка деревянных стоек | м3 | 0,5 |
| 1.8 | Устройство кровель из волнистых асбетоцементных листов унифицированного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100м2 | 0,762 |
| 1.9 | Устройство фронтонов | 100м2 | 0,525 |
| 1.10 | Устройство карнизов | 100м2 | 0,752 |
| 1.11 | Огнезащита деревянных конструкций, балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0,8738 |
| 1.12 | Огнезащита обрешоток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000м2 | 0,1925 |
| 1.13 | Смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам | 100м | 0,075 |
| 1.14 | Смена обделок из листовой стали примыканий к вытяжным трубам | 100м | 0,016 |
| 1.15 | Простое оштукатуривание дымовых труб | 100м2 | 0,12 |
| 1.16 | Заполнение оконных проемов отдельными переплетами одинарными площадью проема до 2м2 | 100м2 | 0,02 |
| 1.17 | Окраска труб по подготовленной поверхности | 100м2 | 0,12 |
| 1.18 | Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов | 100м2 | 0,752 |
| 1.19 | Простая окраска масляными составами по дереву карнизов | 100м2 | 0,263 |
| 1.20 | Мусор строительный с погрузкой вручную – погрузка | т | 7 |
| 1.21 | Мусор строительный с погрузкой вручную – разгрузка | т | 7 |
| 1.22 | Перевозка мусора – расстояние перевозки 5 км | т | 7 |
|  | Раздел 2. Ремонт фасада |  |  |
| 2.1 | Подводка под существующие деревянные стены фундаментов бутовых | м3 | 1,0 |
| 2.2 | Разборка обшивки неоштукатуренной | 100м2 | 1,0 |
| 2.3 | Смена венцов в стенах из бревен рядовых диаметром 270 мм | 100м вен | 1,0 |
| 2.4 | Замена бутовых фундаментов под существующими стенами | м3 | 1,0 |
| 2.5 | Разборка грунта под отмостку, группа грунтов 3 | 100м3 | 1,0 |
| 2.6 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 1,0 |
| 2.7 | Мусор строительный с погрузкой вручную – погрузка | т | 7 |
| 2.8 | Мусор строительный с погрузкой вручную – разгрузка | т | 7 |
| 2.9 | Перевозка мусора – расстояние перевозки 5 км | т | 7 |
|  | Раздел 3. Ремонт внутренних инженерных сетей (системы электроснабжения) |  |  |
| 3.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1м, | 100м каб | 0,15 |
| 3.2 | Пробивка в кирпичных стенах круглых отверстий диаметром до 50мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0,15 |
| 3.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0,75 |
| 3.4 | Устройства вводно-распределительные устанавливаемые на сене распорными дюбелями, масса щитка, кг до 6 | шт | 1 |
| 3.5 | Установка счетчиков однофазных на готовом основании | шт. | 1 |
| 3.6 | Труба стальнаяд. 40мм по стенам и потолкам, длина 3м |  |  |
| 3.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы металлические рукава. Провод многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35мм2 | 100м | 0,25 |
| 3.8 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюблями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 11 |
| 3.9 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 11 |
| 3.10 | Кабель-канал по стенам и потолкам, дл. м2 | 100м | 0,8 |
| 3.11 | Заделки концевые сухие для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сесение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 48 |
| 3.12 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами одноламповый | 100шт | 0,04 |
| 3.13 | выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.14 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0,1 |
| 3.15 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм | 100м | 0,06 |
| 3.16 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм | 100м | 0,28 |